Certo, aqui está o documento com datas fictícias, pronto para você copiar.

Plano_de_Projeto_Banksys_v1.1.docx

PLANO DE PROJETO – SISTEMA BANKSYS

Versão: 1.1

Data: 12/09/2025

1. Objetivo

Definir o planejamento, cronograma e responsabilidades para o desenvolvimento do Sistema BankSys.

2. Escopo

Desenvolver um sistema bancário com funcionalidades de gestão de contas, operações financeiras e relatórios, conforme o Documento de Requisitos.

3. Cronograma

| Atividade | Data Início | Data Término | Responsável |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| Levantamento de Requisitos | 01/11/2024 | 05/11/2024 | Analista |

| Revisão da Documentação | 06/11/2024 | 08/11/2024 | Analista |

| Desenvolvimento do Sistema | 09/11/2024 | 28/11/2024 | Equipe de Desenvolvimento |

| Testes e Validação | 29/11/2024 | 10/12/2024 | Equipe de QA |

| Documentação Final | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Analista |

4. Recursos

- Equipe de desenvolvimento: 3 pessoas

- Ferramentas: Visual Studio Code, GitHub, MySQL

- Infraestrutura: Servidor de teste e servidor de produção

5. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento.

- Alterações de requisitos de última hora.

- Problemas de integração entre os módulos.

- Falha na comunicação entre a equipe.