PLANO DE PROJETO – SISTEMA BANKSYS

Versão: 2.1
Data: 20/12/2025

1. Objetivo

Definir o planejamento, cronograma, recursos e responsabilidades para o desenvolvimento e implantação do Sistema BankSys, garantindo que todas as funcionalidades previstas no Documento de Requisitos sejam implementadas com qualidade, segurança e confiabilidade.

2. Escopo

O projeto envolve o desenvolvimento de um sistema bancário completo, incluindo:

- Gestão de contas: criação, consulta, atualização e encerramento de contas correntes e poupança;

- Operações financeiras: depósitos, saques, transferências e emissão de comprovantes;

- Relatórios financeiros: extratos detalhados, movimentação por período e exportação de dados;

- Segurança e performance: criptografia de transações, autenticação de usuários e suporte a até 1000 usuários simultâneos.

Exclui-se do escopo:

- Integração com sistemas bancários externos ainda não especificados;

- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos (será responsivo via web).

3. Cronograma

| Atividade | Data Início | Data Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de Requisitos | 01/11/2024 | 05/11/2024 | Analista de Requisitos |
| Revisão da Documentação | 06/11/2024 | 08/11/2024 | Analista de Requisitos |
| Desenvolvimento do Sistema | 09/11/2024 | 28/11/2024 | Equipe de Desenvolvimento |
| Testes e Validação | 29/11/2024 | 10/12/2024 | Equipe de QA |
| Documentação Final | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Analista de Requisitos |
| Implantação e Treinamento | 16/12/2024 | 20/12/2024 | Equipe de Desenvolvimento e Operações |

4. Recursos

4.1 Equipe

- Analista de Requisitos: responsável por levantamento, revisão e documentação dos requisitos;

- Equipe de Desenvolvimento: 3 desenvolvedores responsáveis pela implementação do sistema;

- Equipe de QA (Qualidade): realiza testes de funcionalidade, segurança e performance;

- Suporte Técnico: manutenção da infraestrutura e servidores.

4.2 Ferramentas

- IDE: Visual Studio Code

- Controle de versão: GitHub

- Banco de dados: MySQL

- Servidores: ambiente de teste e produção

5. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atrasos no desenvolvimento | Média | Alto | Monitoramento diário e reuniões de acompanhamento |
| Alterações de requisitos de última hora | Alta | Médio | Revisão contínua com stakeholders e gestão de mudanças |
| Problemas de integração entre módulos | Média | Alto | Testes unitários e integração contínua |
| Falha na comunicação entre a equipe | Baixa | Médio | Reuniões periódicas e uso de ferramentas de comunicação centralizada |

6. Status do Projeto

O projeto encontra-se finalizado e pronto para implantação, com todos os requisitos implementados, testados e documentados, incluindo:

- Funcionalidades de gestão de contas e operações bancárias;

- Emissão de relatórios e comprovantes;

- Implementação de medidas de segurança e performance;

- Documentação completa para suporte e treinamento de usuário