Título: Plano de Projeto – Sistema BankSys
 Versão: 1.0
 Data: 25/10/2024

Conteúdo sugerido:

### 1. Objetivo

Definir planejamento, cronograma e responsabilidades do desenvolvimento do Sistema BankSys.

### 2. Escopo

Desenvolver sistema bancário com funcionalidades de contas, operações financeiras e relatórios.

### 3. Cronograma (exemplo)

| Atividade | Data Início | Data Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de Requisitos | 01/11/2024 | 05/11/2024 | Analista |
| Desenvolvimento do Sistema | 06/11/2024 | 25/11/2024 | Dev Team |
| Testes | 26/11/2024 | 05/12/2024 | QA |
| Documentação Final | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Analista |

### 4. Recursos

- Equipe de desenvolvimento: 3 pessoas

- Ferramentas: Visual Studio Code, GitHub, MySQL

- Infraestrutura: Servidor de teste e produção

### 5. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento

- Alterações de requisitos de última hora

- Problemas de integração