**Certo, aqui está o documento com datas fictícias, pronto para você copiar.**

**Plano\_de\_Projeto\_Banksys\_v1.1.docx**

**PLANO DE PROJETO – SISTEMA BANKSYS**

**Versão: 1.1**

**Data: 12/09/2025**

**1. Objetivo**

**Definir o planejamento, cronograma e responsabilidades para o desenvolvimento do Sistema BankSys.**

**2. Escopo**

**Desenvolver um sistema bancário com funcionalidades de gestão de contas, operações financeiras e relatórios, conforme o Documento de Requisitos.**

**3. Cronograma**

**| Atividade | Data Início | Data Término | Responsável |**

**| :--- | :--- | :--- | :--- |**

**| Levantamento de Requisitos | 01/11/2024 | 05/11/2024 | Analista |**

**| Revisão da Documentação | 06/11/2024 | 08/11/2024 | Analista |**

**| Desenvolvimento do Sistema | 09/11/2024 | 28/11/2024 | Equipe de Desenvolvimento |**

**| Testes e Validação | 29/11/2024 | 10/12/2024 | Equipe de QA |**

**| Documentação Final | 11/12/2024 | 15/12/2024 | Analista |**

**4. Recursos**

* **Equipe de desenvolvimento: 3 pessoas**
* **Ferramentas: Visual Studio Code, GitHub, MySQL**
* **Infraestrutura: Servidor de teste e servidor de produção**

**5. Riscos**

* **Atrasos no desenvolvimento.**
* **Alterações de requisitos de última hora.**
* **Problemas de integração entre os módulos.**
* **Falha na comunicação entre a equipe.**